INFORME DE GESTIÓN

PARA:		Alexandra Elizabeth Pasquel Pintado

Coordinador Nacional de Desarrollo y Mantenimiento

DE:		Carlos Eduardo Anchundia Valencia

Especialista de Desarrollo

FECHA:	5 de enero de 2026

Yo, Carlos Anchundia, portador de la cédula de ciudadanía No. 1722039953, Especialista de Desarrollo, de la Coordinación Nacional de Desarrollo y Mantenimiento, detallo a continuación el estado de las tareas, archivos, trámites que me han sido asignados del 1 al 31 de diciembre de 2025.

En el marco de productos específicos de los términos de referencia de la contratación y para la etapa del proyecto actual, presento un breve detalle de las acciones más relevantes realizadas en el periodo:

- Analizar e identificar la solución de incidentes asignados dentro del proceso de Gestión de Incidentes y de Requerimientos.

Una vez identificado un requerimiento se procedió a realizar un análisis técnico para identificar su origen y necesidad subyacente. Paralelamente, se registró la información de cada etapa del seguimiento, con el objetivo de mantener un historial detallado de cada completo y de la trazabilidad de todas las intervenciones realizadas.

Como parte de la gestión, se atendió el requerimiento Q460963, que incluye las siguientes actividades principales:

- Implementar en prototipo del Diseñador la gestión de estados En construcción, revisión, aprobado, publicado

- Revisar mecanismos para la interfaz de usuario a partir de un formulario basado en plantillas en estado publicado

- Revisar las Historias de Usuario conforme la arquitectura borrador

- Revisar el genérico grupo de trabajo con el objetivo de identificar las funcionalidades de integración requeridas, así como el mecanismo conforme el lineamiento arquitectónico

- Asistir y participar en la planificación del release 1

- Realizar la construcción e implementación de aplicaciones nuevas utilizando las políticas, procedimientos y estándares vigentes

En el marco de la modernización tecnológica y el cumplimiento de los lineamientos institucionales. En cumplimiento a lo antes expuesto, se dio atención al requerimiento Q460963, desarrollando funcionalidades para el prototipo generador de formularios para el Proyecto Comprobantes Electrónicos y Anexos.

A continuación, detallo la documentación elaborada y las actividades realizadas entre el 1 y el 31 de diciembre de 2025. Esta documentación corresponde al “Proyecto Comprobantes Electrónicos y Anexos” y se encuentra ubicada en la Coordinación Nacional de Desarrollo y Mantenimiento:

| Tarea/ entregable generado | Estado de la Documentación | Repositorio donde se encuentra la documentación | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Atender requerimiento # Q460963 Soporte Técnico Especializado sobre las herramientas de entorno de desarrollo | Finalizado | Requerimiento # Q460963 http://srihpsm:8080/sm/index.do Código generado repositorio GitLab. https://gitlab.sri.ad/DesarrolloAplicaciones/anexos-e-Informes/piloto-disenador-anexos (frontend) https://gitlab.sri.ad/Arquetipos/piloto-base-microservicios/sri-sujeto-pasivo-api (backend) | Actividades realizadas de desarrollo: - Desarrollar Api para editar plantilla para el diseñador de formularios (backend) - Desarrollar funcionalidad para editar plantilla de formulario(frontend) e integrar con api para el diseñador de formularios - Desarrollar funcionalidad para eliminar plantilla(frontend) e integrar con api - Desarrollar funcionalidad para redirigir a la vista de previsualizar - Desarrollar funcionalidad para redirigir a la vista del usuario - Desarrollar Api para cambiar de estado plantilla (backend) - Revisar las historias de usuario conforme la arquitectura borrador - Revisar el codigo fuente del genérico grupo de trabajo Reuniones/Capacitaciones mantenidas: - Asistir a capacitación Veracode Día 1 - 8-12-2025 - Asistir a capacitación Veracode Día 2 - 10-12-2025 - Asistir a reunión para revisar avances con QA proyectos Bases - Asistir a reunión para la Revisión Arquitectura de Solución Tecnológica de Anexos R1 - 16-12-2025 - Asistir a reunión para revisar HU previo estimación Release 1 Anexos - 17-12-2025 - Asistir a reunión para revisar HU previo estimación Release 1 Anexos - 18-12-2025 - Asistir a reunión para revisar HU estimación Release 1 Anexos - 19-12-2025 - Asistir a reunión para revisar HU estimación Release 1 Anexos - 22-12-2025 - Asistir a reunión para revisar HU estimación Release 1 Anexos - 23-12-2025 - Asistir a reunión para revisar HU estimación Release 1 Anexos - 24-12-2025 |

Para constancia de la información descrita, suscriben el presente documento.

| Elaborado Por: Carlos Anchundia Especialista de Desarrollo | Revisado por: Sofía Sevilla Experto Nacional de Desarrollo |
| --- | --- |
| Revisado por: Dora Espinosa Experto Supervisor Nacional de Desarrollo y Mantenimiento | Revisado por: Alexandra Pasquel Coordinadora Nacional de Desarrollo y Mantenimiento |