INFORME DE GESTIÓN

PARA:		Roberto Patricio Cañarte Mantuano

Coordinador Nacional de Desarrollo y Mantenimiento

DE:		Carlos Eduardo Anchundia Valencia

Especialista de Desarrollo

FECHA:	01 de septiembre de 2026

Yo, Carlos Anchundia, portador de la cédula de ciudadanía No. 1722039953, Especialista de Desarrollo, de la Coordinación Nacional de Desarrollo y Mantenimiento, detallo a continuación el estado de las tareas y trámites que me han sido asignados del 1 al 31 de agosto de 2026.

En el marco de productos específicos de los términos de referencia de la contratación y para la etapa del proyecto actual, a continuación presento las acciones más relevantes realizadas en el periodo:

- Realizar la construcción e implementación de aplicaciones nuevas utilizando las políticas, procedimientos y estándares vigentes

En cumplimiento de los lineamientos institucionales y dentro del proceso de modernización tecnológica, se realizaron actividades relacionadas con:

- Revisión estándares, historias de usuarios y documentación del proyecto de anexos.

- Asistencia y participación en talleres, reuniones y capacitaciones.

- Implementación de nuevas funcionalidades y corrección de observaciones reportas por QA para el reléase 1 del Proyecto Comprobantes Electrónicos y Anexos:

Listado de historias de usuarios ejecutadas:

| Código | Historia de usuario | Link Zentao |
| --- | --- | --- |
| 850 | Observaciones del proyecto sri-anexos-estructura-service | http://sridesa03/zentao/bug-view-850.html |
| 837 | Clientes de servicios integración configurados en oidc.json | http://sridesa03/zentao/bug-view-837.html |
| 750 | Implementación de seguridades con cliente SSO consdierando bearer-only en los microservicios intranet | http://sridesa03/zentao/task-view-750.html |

A continuación, detallo la documentación elaborada y las actividades realizadas entre el 1 y el 10 de agosto de 2026 y el 19 al 31 de agosto de 2026, considerando que del 11 al 18 de agosto estuve en período de vacaciones. Esta documentación corresponde al “Proyecto Comprobantes Electrónicos y Anexos” y se encuentra ubicada en la Coordinación Nacional de Desarrollo y Mantenimiento.

| Tarea/ entregable generado | Estado de la Documentación | Repositorio donde se encuentra la documentación | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend | Desarrollado y enviado a pruebas | https://gitlab.sri.ad/DesarrolloAplicaciones/anexos-e-Informes/arquitectura-resiliente/gestion-anexos/backend/sri-anexos-catalogos-service https://gitlab.sri.ad/DesarrolloAplicaciones/anexos-e-Informes/arquitectura-resiliente/gestion-anexos/backend/sri-anexos-estructura-service | 850: Observaciones del proyecto sri-anexos-estructura-service: - Corregir issues reportado por qa en el microservicio de catalogos referente a la implementacion de la anotación @NotNull. - Corregir issues reportado por qa en el microservicio de estructura referente a la implementacion de la anotación @NotNull. - Corregir issues reportado por qa en el microservicio de estructura referente al uso de mensaje en la anotación @Min. |
| Frontend | Como backup desarrollado y enviado a pruebas | https://gitlab.sri.ad/DesarrolloAplicaciones/catastro-de-contribuyentes/gestor-obligaciones-beneficios/sri-obligacion-beneficio-jakarta | 837: Clientes de servicios integración configurados en oidc.json: - Corregir paso a producción #512132 para cambiar configuración oidc en el servicio integración obligaciones y manual de insfraestrucutra - Corregir paso a producción #512132 para cambiar configuración Log rotating y nombre de archivos logs y manual de insfraestrucutra - Corregir paso a producción #514176 para cambiar los scripts de GAN Configuración Aplicación Inicial (Opciones de menú del diseñador) y manual de insfraestructura. |

| Backend | Desarrollado y enviado a pruebas | https://gitlab.sri.ad/DesarrolloAplicaciones/anexos-e-Informes/arquitectura-resiliente/gestion-anexos/backend/sri-anexos-catalogos-service https://gitlab.sri.ad/DesarrolloAplicaciones/anexos-e-Informes/arquitectura-resiliente/gestion-anexos/backend/sri-anexos-estructura-service https://gitlab.sri.ad/DesarrolloAplicaciones/anexos-e-Informes/arquitectura-resiliente/gestion-anexos/backend/sri-anexos-habilitacion-service https://gitlab.sri.ad/Arquetipos/piloto-base-microservicios/sri-autorizacion-api https://sriintra01/share/s/bF4iX_TEQlKi8IZ-et3D0Q | 750: Implementación de seguridades con cliente SSO considerando bearer-only en los microservicios intranet: - Configuración y aseguramiento de microservicios con cliente SSO en el archivo .properties de los microservicios catálogo, estructura, habilitación y autenticación. - Configuración e integración del cliente SSO web y api en el servidor de desarrollo. - Creación del documento de configuración e integración del cliente SSO web y api en el servidor de desarrollo. |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividades complementarias | Avance 100% | Correo electrónico y Agenda | Reuniones, Talleres y capacitaciones - Asistir a la reunión para revisar funcionalidad SGA-Catálogos y campos Información el 26/08/2026. - Reunión para gestionar permisos seguridad y redes para la instalación vks y herramientas en el servidor de desarrollo el 27/08/2026. - Revisión documento de Arquitectura de la Solución Tecnológica Entrega y Recepción de Información Fiscal – Gestión Anexos (R2). - Revisión previa de las historias de usuarios del reléase 2. |

Para constancia de la información descrita, suscriben el presente documento.

| Elaborado Por: Carlos Anchundia Especialista de Desarrollo | Revisado por: Sofía Sevilla Experto Nacional de Desarrollo |
| --- | --- |
| Revisado por: Dora Espinosa Experto Supervisor Nacional de Desarrollo y Mantenimiento | Aprobado por: Roberto Patricio Cañarte Coordinador Nacional de Desarrollo y Mantenimiento |