INFORME DE GESTIÓN

PARA:		Roberto Patricio Cañarte Mantuano

Coordinador Nacional de Desarrollo y Mantenimiento

DE:		Carlos Eduardo Anchundia Valencia

Especialista de Desarrollo

FECHA:	02 de marzo de 2026

Yo, Carlos Anchundia, portador de la cédula de ciudadanía No. 1722039953, Especialista de Desarrollo, de la Coordinación Nacional de Desarrollo y Mantenimiento, detallo a continuación el estado de las tareas y trámites que me han sido asignados del 1 al 28 de febrero de 2026.

En el marco de productos específicos de los términos de referencia de la contratación y para la etapa del proyecto actual, presento un breve detalle de las acciones más relevantes realizadas en el periodo:

- Realizar la construcción e implementación de aplicaciones nuevas utilizando las políticas, procedimientos y estándares vigentes

En cumplimiento de los lineamientos institucionales y dentro del proceso de modernización tecnológica, se realizaron actividades relacionadas con:

- Acompañamiento en el levantamiento de estándares de desarrollo.

- Implementación de nuevas funcionalidades para el reléase 1 del Proyecto Comprobantes Electrónicos y Anexos.

  - ID 747: H001 Nuevo sistema de anexos intranet

  - ID 794: H001_12 Configuración de la aplicación módulo administración intranet

- Modelado y optimización de la base de datos para soportar los requerimientos del sistema.

A continuación, detallo la documentación elaborada y las actividades realizadas entre el 1 y el 28 de febrero de 2026. Esta documentación corresponde al “Proyecto Comprobantes Electrónicos y Anexos” y se encuentra ubicada en la Coordinación Nacional de Desarrollo y Mantenimiento:

| Tarea/ entregable generado | Estado de la Documentación | Repositorio donde se encuentra la documentación | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | Avance 100% | https://gitlab.sri.ad/DesarrolloAplicaciones/anexos-e-Informes/arquitectura-resiliente/gestion-anexos/frontend/sri-gestion-anexos-web | Desarrollo Frontend - Modificación de código del sistema para visualización del sistema de anexos con sus módulos y menús. - Ajuste de ruteo para integración del proyecto. - Restructuración módulo base. |
| Backend | Avance 100% | https://gitlab.sri.ad/DesarrolloAplicaciones/anexos-e-Informes/arquitectura-resiliente/gestion-anexos/backend/sri-anexos-base-service | Actividades Backend: - Agregar a las clases DtoRequest anotaciones @Parameter, @DefaultValue, @QueryParam. - Agregar clases y funcionalidades para el manejo de resultado paginado. - Agregar el servicio listarPaginado con paginación y ordenación tanto para consulta como para la respuesta. - Modificar el servicio listar para que no se mapeen los datos en la capa rest. - Agregar la clase ErrorResponseBuilder para manejar los mensajes de retorno de las excepciones de forma centralizada. - Agregar la clase MensajesValidacion para manejar los mensajes de validación de forma centralizada. - Agregar y modificar pruebas unitarias en base a los cambios anteriores. - Ejecución de scripts para inicialización del nuevo proyecto. Reuniones mantenidas: - Asistir y participar en la reunión para la actualización estándar Front End para nueva arquitectura el 02-02-2026 y 03-02-2026. - Asistir a reunión para convención branches release 1 el 04-02-2026. - Asistir a reunión para la Gestión TI para pasos a producción el 05-02-2026. - Asistir a reunión para la Planificación Sprint 2 el 09-02-2026. - Asistir y participar en la reunión para la Retrospectiva Sprint 1 el 10-02-2026. - Asistir y participar en la reunión para Cerrar observaciones Desarrollo Estándar vue el 11-02-2026. - Asistir y participar en la reunión para revisión final del Estándar de Desarrollo Tecnológico Backend-Arquitectura Resiliente el 13-02-2026. - Asistir y participar en la reunión para la Revisión actualizaciones de Estándar Vue el 13-02-2026. |

Para constancia de la información descrita, suscriben el presente documento.

| Elaborado Por: Carlos Anchundia Especialista de Desarrollo | Revisado por: Sofía Sevilla Experto Nacional de Desarrollo |
| --- | --- |
| Revisado por: Dora Espinosa Experto Supervisor Nacional de Desarrollo y Mantenimiento | Aprobado por: Roberto Patricio Cañarte Coordinador Nacional de Desarrollo y Mantenimiento |